
Информация контрольно-счетной комиссии Чагодощенского муниципального округа о результатах контрольного мероприятия  «Проверка использования бюджетных средств на  обустройство контейнерных площадок в рамках муниципальной программы «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год.
п.Чагода                                                                                                 24.07.2025г.
         В соответствии с пунктом 2 раздела II Плана работы контрольно-счётной комиссии Чагодощенского муниципального округа на 2025 год, утверждённого приказом №34 о/д от 27.12.2024 года, проведено контрольное мероприятие на тему «Проверка использования бюджетных средств на  обустройство контейнерных площадок в рамках муниципальной программы «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год 
Объект контрольного мероприятия - Чагодское территориальное управление администрации  Чагодощенского муниципального округа Вологодской области, Сазоновское территориальное управление администрации  Чагодощенского муниципального округа Вологодской области, Белокрестское территориальное управление администрации  Чагодощенского муниципального округа Вологодской области, Первомайское территориальное управление администрации  Чагодощенского муниципального округа Вологодской области.
В целях реализации мероприятия «Благоустройство инфраструктуры сферы обращения с отходами» подпрограммы «Развитие сферы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области» между администрацией Чагодощенского муниципального округа и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области заключено Соглашение от 17.05.2024 № 5-79 (с учётом дополнительного соглашения от 02.07.2024 № 5-113) с общим объёмом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чагодощенского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе на достижение результата регионального проекта, в целях которых предоставляемая субсидия составляет 3711,3 тыс.руб. с софинансированием субсидии из областного бюджета в сумме 3600,0 тыс.руб., уровень софинансирования равен 97,00% от общего объёма расходного обязательства муниципального образования в т. ч.
- Чагодскому  территориальному управлению Администрации Чагодощенского муниципального округа (далее - Чагодское ТУ) в сумме 3265,7 тыс.рублей;
 - Сазоновскому  территориальному управлению Администрации Чагодощенского муниципального округа (далее - Сазоновское ТУ) в сумме 358,0 тыс.рублей;
 - Белокрестскому  территориальному управлению Администрации Чагодощенского муниципального округа (далее – Белокрестское ТУ) в сумме 43,8 тыс.рублей;
 - Первомайскому  территориальному управлению Администрации Чагодощенского муниципального округа (далее - Первомайское ТУ) в сумме 43,8 тыс.рублей.
В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных на обустройство контейнерных площадок в 2024 году на 4 объектах- Чагодское ТУ, Сазоновское ТУ Белокрестское ТУ, Первомайское ТУ, проверены бюджетные средства в сумме 3711,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3600,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 111,3 тыс. рублей.
Бюджетные средства в сумме 3711,3 тыс. рублей использованы на обустройство 28 контейнерных площадок на территории Чагодощенского муниципального округа. Данные денежные средства использованы по назначению и соответствуют целям Соглашения о предоставлении субсидии на обустройство контейнерных площадок.
В ходе проверки установлены нарушения в сфере бухгалтерского учета, в области муниципальной собственности и нормативно-правовых актов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
1.В  нарушение п.16 раздела III Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039  в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных расходов установлено расхождение адреса и географических координат; 
       2.В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено не своевременное отражение в бухгалтерском учете имущества (контейнерных площадок).
        3.В нарушение п. 15 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 10.10.2023 №163н, не соблюден срок предоставления сведений о внесении в реестр муниципальной собственности сведений об имуществе (контейнерных площадках).
4.В нарушение п. 332 Инструкции о применении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н  переданные контейнерные площадки не отражены на сч. 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» и  сч. 01 «Имущество, полученное в пользование»  забалансовых счетах.
По результатам проведенной проверки объекту контрольного мероприятия вынесено 3 представления на устранение выявленных нарушений, а также 3 информационных письма.
Отчёт о результатах контрольного мероприятия № 2 от 22.07.2025 года.

Председатель контрольно-счетной комиссии
Чагодощенского муниципального округа           __________   Н.В.Васильева
